BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KLTN

Năm học: HK1-2025-2026

1. Đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống thủy canh tuần hoàn NFT tích hợp mô hình Digital Twin và thuật toán CNN chẩn đoán bệnh lá

2. Thành viên nhóm:

| STT | Họ và tên | MSSV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bùi Văn Yên | 22652291 |
| 2 | Nguyễn Đức Thịnh | 22677451 |
| 3 | Dương Công Thịnh | 22643821 |
| 4 | Đỗ Hữu Bằng | 22710891 |
| 5 | Lê Anh Tuấn | 22692791 |

3. Tiến độ thực hiện: Từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 10 năm 2025

BẢNG TÍN ĐỘ THỰC HIỆN NỘI DUNG CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK1:2025-2026

| NỘI DUNG | T 8 | T 9 | T 10 | T11 | T12 | BẢO VỆ KLTN | GVHD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung 1:Tìm hiểu về quy trình trồng cây xà lách thủy canh, theo dõi các thông số cần thiết | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 2: Thiết lập sơ đồ khối kết nối phần cứng tổng thể (Cảm biến -> ESP32-S3 -> Raspberry Pi -> Web Dashboard / NX MCD). | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 3: Cài đặt các phần mềm công cụ: EasyEDA (vẽ mạch), VS Code + PlatformIO (lập trình nhúng), Siemens NX (vẽ 3D & mô phỏng MCD). | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý 2D cơ khí của giàn thủy canh 2 tầng để tính toán số lượng sắt V lỗ, co nối ống nhựa PVC. | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 5: Lập danh mục BOM chi tiết linh kiện điện tử: Module ESP32-S3-WROOM-1, IC hạ áp buck LM2596, IC ổn áp AMS1117-3.3,Relay , cách ly quang PC817, transistor, …. | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 6: Lập danh mục cảm biến và thiết bị chấp hành: Cảm biến pH (Analog), TDS (Analog), SHT31 (I2C), BH1750 (I2C), DS18B20 (OneWire), cảm biến mực nước Y26 PNP (Digital), bơm chìm 220V,sục 220V, quạt gió 12V, đèn LED Grow. | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 7: Tiến hành đặt mua toàn bộ vật tư cơ khí và linh kiện điện tử | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 8: Gia công, lắp ráp giàn thủy canh NFT | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 9: Test đọc cảm biến cơ bản trên Breadboard | x |  |  |  |  |  |  |
| Nội dung 10: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch PCB (Schematic Design) |  | x |  |  |  |  |  |
| Nội dung 11: Thiết kế Layout PCB & Đặt hàng sản xuất |  | x |  |  |  |  |  |
| Nội dung 12: Hàn mạch, test phần cứng PCB & Viết Firmware lõi |  | x |  |  |  |  |  |
| Nội dung 13: Setup Raspberry Pi 4 & Giao thức truyền thông MQTT |  | x |  |  |  |  |  |
| Nội dung 14: Lập trình FastAPI Backend trên Raspberry Pi 4 |  |  | x |  |  |  |  |
| Nội dung 15: Thiết kế & Lập trình giao diện Web App Frontend |  |  | x |  |  |  |  |
| Nội dung 16: Huấn luyện mô hình CNN chẩn đoán bệnh lá cây |  |  | x |  |  |  |  |
| Nội dung 17: Thiết kế mô phỏng 3D Digital Twin & Liên kết OPC UA (NX MCD) |  |  |  | x |  |  |  |
| Nội dung 18: Huấn luyện mô hình hồi quy XGBoost (Boosted Tree) dự đoán ngày thu hoạch |  |  |  | x |  |  |  |
| Nội dung 19: Vận hành thử nghiệm, Hiệu chỉnh & Viết Báo cáo |  |  |  |  | x |  |  |

| BẢNG PHÂN CÔNG TÍN ĐỘ THỰC HIỆN THÁNG 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1: (01/06/2025-07/06/2025) |  |  |  |  |  |  |
| Tên nhiệm vụ | Bùi Văn Yên | Lê Anh Tuấn | Đỗ Hữu Bằng | Nguyễn Đức Thịnh | Dương Công Thịnh |
| Tìm hiểu về quy trình trồng cây xà lách thủy canh, theo dõi các thông số cần thiết |  | x |  |  |  |
| Thiết lập sơ đồ khối kết nối phần cứng tổng thể (Cảm biến -> ESP32-S3 -> Raspberry Pi -> Web Dashboard / NX MCD). | x |  |  | x | x |
| Cài đặt các phần mềm công cụ: EasyEDA (vẽ mạch), VS Code + PlatformIO (lập trình nhúng), Siemens NX (vẽ 3D & mô phỏng MCD). |  |  |  |  |  |
| Vẽ sơ đồ nguyên lý 2D cơ khí của giàn thủy canh 2 tầng để tính toán số lượng sắt V lỗ, co nối ống nhựa PVC. |  | x | x | x |  |
| Lập danh mục BOM chi tiết linh kiện điện tử: Module ESP32-S3-WROOM-1, IC hạ áp buck LM2596, IC ổn áp AMS1117-3.3,Relay , cách ly quang PC817, transistor, …. | x |  |  |  |  |
| Tiến hành đặt mua toàn bộ vật tư cơ khí và linh kiện điện tử | x |  | x |  |  |
| Đánh giá của GVHD | 100% | 100% | 60% | 60% | 50% |

| BẢNG PHÂN CÔNG TÍN ĐỘ THỰC HIỆN THÁNG 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 2: (08/06/2025-13/06/2025) |  |  |  |  |  |
| Tên nhiệm vụ | Bùi Văn Yên | Lê Anh Tuấn | Đỗ Hữu Bằng | Nguyễn Đức Thịnh | Dương Công Thịnh |
| Gia công, lắp ráp giàn thủy canh NFT |  | x | x |  |  |
| Test đọc cảm biến cơ bản trên Breadboard |  |  |  | x |  |
| Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch PCB (Schematic Design) | x |  |  |  |  |
| Nghiên cứu trước các module phần mềm |  |  |  |  | x |
| Đánh giá của GVHD | 100% | 100% | 60% | 60% | 50% |

| BẢNG PHÂN CÔNG TÍN ĐỘ THỰC HIỆN THÁNG XX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 3: (xx/xx/2025-xx/xx/2025) |  |  |  |  |  |
| Tên nhiệm vụ | Họ tên SV1 | Họ tên SV2 | Họ tên SV3 | Họ tên SV4 | Họ tên SV5 |
| Đánh giá của GVHD | 100% | 100% | 60% | 60% | 50% |

| BẢNG PHÂN CÔNG TÍN ĐỘ THỰC HIỆN THÁNG XX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 4: (xx/xx/2025-xx/xx/2025) |  |  |  |  |  |
| Tên nhiệm vụ | Họ tên SV1 | Họ tên SV2 | Họ tên SV3 | Họ tên SV4 | Họ tên SV5 |
| Đánh giá của GVHD | 100% | 100% | 60% | 60% | 50% |